Załącznik nr 1

UMOWA …./ 2022

zawarta w Człopie, w dniu ………..2022 r. pomiędzy:

Gminą Człopa z siedzibą w Człopie przy ul. Strzeleckej 2

reprezentowaną przez Pana Jerzego Bekkera – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa,

przy kontrasygnacie Pani Zofii Wach – Skarbnika Miasta i Gminy Człopa

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

zwaną dalej w treści umowy WYKONAWCĄ.

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w ramach zadania  „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na działce nr 58/3 gm. Człopa – wykonanie robót towarzyszących.”

Zakres robót:

- Ogrodzenie panelowe wys. 1,03 m, wraz z furtką, słupki stalowe, podmurówka z obrzeży betonowych.

- Montaż 2 szt. ławek parkowych z oparciem (zdemontowanych w ramach innego postępowania).

- Nawierzchnia bezpieczna stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych z piasku gr. 40 cm ok. 220 m2.

- Wywóz nadmiaru ziemi pozostałej po montażu nowych urządzeń zabawowych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w projekcie budowlanym będącym załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

§ 2

- Termin rozpoczęcia zamówienia po montażu nowych urządzeń zabawowych (urządzenia zabawowe zostaną zamontowane w terminie do 24.08.2022 r.). Termin wykonania zamówienia do 09.09.2022 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty  siłami własnymi.

WYNAGRODZENIE

§ 3

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe                        w kwocie ……………………… zł brutto w tym podatek VAT ……

- Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 14 dni od daty prawidłowo złożonej faktury, po zakończeniu i odbiorze robót.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 4

- Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

- Zamawiający zobowiązany jest do :

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapłaty Wykonawcy  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

- odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

    - realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  i  obowiązującymi  w tym względzie normami                        i przepisami,

    - zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy,

    - ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

    - odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

    - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór z Urzędu w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia

    - przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu umowy  w dniu odbioru końcowego.

ODBIORY I GWARANCJA JAKOŚCI

§ 5

- Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron.

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzeń oraz wady w robociźnie.

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie                         w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu                       o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

KARY UMOWNE

§ 6

- Ustala się kary umowne na zasadach wzajemności w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn zależnych od drugiej Strony.

- Kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

KLAUZULA RODO

§ 7

Każda ze Stron umowy w toku przetwarzania Danych Osobowych przestrzegać będzie właściwych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz u chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Strony potwierdzają, że ich dane zostały zebrane i są przetwarzane legalnie wyłącznie na potrzeby zawartej umowy, z zachowaniem wymogów właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. Każda ze stron niniejszej umowy może te dane w każdym czasie modyfikować, nawet po zakończeniu obowiązywania umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8

- W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

- Wszelkie spory, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty za wyjątkiem zmian przewidzianych przez  Zamawiającego i na określonych przez niego warunkach.

- Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie  bez pisemnej zgody jej Stron.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						    WYKONAWCA