B.271.2.2017

Załącznik nr 8

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2017

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Człopa   z siedzibą przy ul Strzeleckiej  2 w Człopie - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez :

p. Zdzisława Kmieć - Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy w Człopie – p. Zofii Wach

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

reprezentowanym przez :

p. .................

p. ......................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

(przedmiot umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz                           z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy,

- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników i parkingów

- wykonanie kanalizacji deszczowej do odwodnienia układu drogowego,

- wykonanie nowego przyłącza wody,

- wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów na posesje, parkingów dla samochodów osobowych,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń zabezpieczających ruch pieszych,

- ustawienie elementów małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na odpadki),

- wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie projektowanego układu drogowego,

- wycinka 9 szt. drzew.

- Przedmiot zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wraz  z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2

(termin wykonania przedmiotu umowy)

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 08.09.2017 r.

§ 3

(obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych                               i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,

3) przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia                                    i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu                      i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,

4)    urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

5) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dozoru mienia 
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

6)  ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające                      w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

7)  koszty zniwelowania nieutwardzonego terenu i obsianie go trawą – ograniczenie się do powierzchni terenu, która w widoczny sposób zostanie naruszona przez Wykonawcę podczas całej budowy; po zakończeniu budowy i przekazaniu jej Zamawiającemu                           w użytkowanie, teren musi być bezpieczny w użytkowaniu;

    - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt własny Wykonawcy,

    - bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach    i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

    - odtworzenia na własny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

    - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

    - nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu                                      z  Zamawiającym,

    - przygotowania po wykonaniu robót na własny koszt wszelkich wymaganych dokumentów,              w tym dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  oraz niezbędnych opinii, certyfikatów i uzgodnień,

    - likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

    - zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego,

    - wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,  świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej,.

    - użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały                        i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej,

    - pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

    - wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz przekazanie jej Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD),

    - wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt organizacji ruchu na czas budowy wraz               z niezbędnymi uzgodnieniami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym umieszczenie tablic informacyjnych o utrudnieniach,

    - Prefabrykaty betonowe przewidziane do rozbiórki, materiał pozyskany z rozbiórki oraz drewno ze ściętych drzew stanowią własność Zamawiającego. Kostkę, krawężniki                    i obrzeża (w całości odzyskać, oczyścić, ułożyć na paletach. Materiały z rozbiórki oraz drewno należy odwieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km od placu budowy.

    - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z wymogami Prawa                Budowlanego.

    - pokrycie kosztów wykonania projektów wykonawczych – w przypadku ich braku, o ile będą konieczne do wykonania;

    - jeżeli Zamawiający nie wskaże Wykonawcy miejsca do którego ma wywieźć nadmiar  ziemi oraz materiały z rozbiórki, warunkiem jest aby miejsce było legalne i służyło o tego celu;

    - pokrycie kosztów zabezpieczenia instalacji i urządzeń, które będą w sposób szczególny narażone na uszkodzenia w trakcie realizacji robót;

    - pokrycie kosztów nadzoru wykonawczego – kierownika budowy, kierownika robót, pełnej obsługi geodezyjnej;

    - wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi do Nadzoru Budowlanego zakończenie robót   budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie  (jeżeli jest wymagane);

    - prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach;

    - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach;

    - dostarczenie przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych w celu akceptacji przez Zamawiającego kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno – rozruchowych na wbudowane materiały i urządzenia;

    - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

§ 4

(obowiązki Zamawiającego)

1.  Zamawiający zobowiązany jest do :

- uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

- dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer,                  w których takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

- zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

(wynagrodzenie)

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne za wykonany przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 na kwotę netto ………………… (słownie: ………………………………. złotych), plus należny podatek VAT 23% w kwocie ……………… co daję kwotę brutto …………………………. (słownie:……………………………………………………………  złotych).

2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów realizacji umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji. Nadto wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące obciążenia podatkowe, łącznie z VAT oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

3.  Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy, podany na fakturach VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru częściowego lub odbioru ostatecznego. Faktury VAT należy wystawiać na : Gminę Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, NIP 7651602873.

4.  Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Suma wszystkich faktur za wykonywanie części robót nie może przekroczyć 90 % ceny oferty, zaś ostatnia faktura związana z ostatecznym zakończeniem i odbiorem robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 %.

5.  Podstawą wypłaty wynagrodzenia częściowego będzie protokół odbioru częściowego stwierdzający prawidłowe wykonanie robót  składających się na dany etap budowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Faktury za poszczególne części zamówienia mogą być wystawiane  za wykonaną część (element) możliwą do odbioru.

6.  Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu robót tj. jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek oraz będzie spełniał warunki wynikające z jej przeznaczenia.

7.  W przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez  podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy.

8.  Wykonawca zobowiązany jest , przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności wobec niego.

§ 6

(podwykonawstwo)

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami,   które wykona za pomocą podwykonawcy:

    - Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.

    - Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:

      - projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany,

      - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od jej zawarcia,

      - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od jej zawarcia.

    - Zamawiający może złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia do dokumentów wskazanych w ust. 3   w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń  uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

    - Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

    - Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

    - Za działania lub zaniechania –podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

## § 7

## (kary umowne)

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne                             z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w § 3, do dnia protokolarnego odbioru robót,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                              o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość niewykonanych robót powiększoną o 10% wartości wynagrodzenia umownego.

- Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, Strona druga może ustalić dodatkowy termin wykonania tego obowiązku. W przypadku nie wykonania go, także w dodatkowym terminie, wysokość kar, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, ulega zwiększeniu o 50% z chwilą upływu ostatniego dnia terminu dodatkowego.

- Do należności z tytułu faktur niezapłaconych przez Zamawiającego w terminie, mogą być doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to również niezapłaconych w terminie kar umownych, opłat i odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych niniejszą umową w odniesieniu do obu Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej.

§ 8

(kierowanie robotami, nadzór)

- Zamawiający powołuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego                         i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia z Wykonawcą robót budowlanych, w osobie ………………………………………………………….. .

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w branży drogowej w osobie:  ………………………………… . Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3,  nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, które to prawo Zamawiający może wykonać w terminie 10 dni od dnia dowiedzenia się o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 9

(odbiory robót)

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania przedstawicieli Zamawiającego o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Niepoinformowanie przez Wykonawcę o w/w okolicznościach, zobowiązuje go do odkrycia tych elementów robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania, a następnie przywrócenia elementów robót do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. Niedokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego w w/w terminie upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy:

- Wykonawca /Kierownik  budowy/ zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót pismem zawiadamiającym Zamawiającego,

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                   z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po odbiorze robót przez Zamawiającego będzie spisany protokół odbioru końcowego.

- Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne 
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót w dacie zgłoszenia.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru robót budowlanych, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,                              a w szczególności: świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury                   i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin 
z zagrożeniem, iż po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy lub powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu na usunięcie wad z Wykonawcą .

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady lub usterki, to sposób ich usunięcia należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym.

§ 10

(gwarancja i rękojmia)

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na okres ….. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym terminie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie ustalonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w wykonaniu przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

(zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto, tj.  …………………… zł w formie 
i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych               z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst jednolity ( Dz. U. z 2015 poz. 2164  ze zm.) tj.:

- 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz 
w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot /zwolnienie/ zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt a i b.

- W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych, okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze  zm.). Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12

(zmiana umowy)

1. Zmiany Umowy mogą by inicjowane zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą                      w następujących przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany

wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany  wysokości podatku VAT

b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia –

zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac, stosując ceny jednostkowe

wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) Zmiana terminu wykonania Umowy:

a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest

zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można

było przewidzieć na etapie składania ofert,

b) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad

Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub   uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót,

c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego

zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z

jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych

ze złożoną ofertą,

d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem,

że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy.

3) Inne zmiany:

a) w składzie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony

wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których

Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego

zawiniona,

3. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek

z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do

skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie,

którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy: klęski żywiołowej, epidemii, ataku

terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego.

4. O w.w zmianach strony umowy informują się w formie pisemnej.

§ 13

(postanowienia końcowe)

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                        w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                      w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach – Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. do dnia odstąpienia, w zakresie obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

- Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od zaistnienia następujących przypadków:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie zaniechań i naruszeń, przy czym wyznaczony termin nie może przekraczać terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nienależycie wykona obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie wznowił ich przez okres 7 dni, gdy przerwa nastąpiła z winy Wykonawcy,

- Wykonawca popadł w opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającą 30 dni.

- Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu do sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.

- Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w całości wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość ewentualnej straty z tego tytułu przekroczy wartość należnego zabezpieczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

6.1. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego,

6.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały i urządzenia, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji zadań dla innych inwestorów,

6.3.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt. 6.1. niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót opisanego w § 2 umowy, 
w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Takie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jednakże przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji, których odstąpiono.

§ 14

Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest Sąd  Powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Integralną częścią umowy jest:

- oferta wykonawcy,

- siwz,

- dokumentacja projektowa.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY