UMOWA Nr   / 2010

Zawarta w dniu ……… 2010 r. pomiędzy Gminą Człopa z siedzibą w Człopie przy ul. Strzeleckiej 2 w Człopie - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

p. Halinę Rakowską  - Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Człopa  – p. Doroty Dyngosz – Nagiewicz ,

a

………………….z siedzibą ……………………zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

……………………………………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie.

2. Zakres robót określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi dnia  ……………2010 r.

2.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  15 sierpnia 2010 r.

4. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu umowy z tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego jest wynikiem:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od  Zamawiającego,

- z powodu siły wyższej,

Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

§ 3

1. Przedstawicielem zamawiającego na budowie będzie: p. Monika Krakowiak.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie p. ……………..w specjalności : konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg posiadający uprawnienia ……………..wydane przez ………………dnia ……………….roku.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, a także zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy.

- Wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy: kierownika budowy.

- Do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania robót budowlanych.

- Przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy, na własny koszt.

- Urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej.

- Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu.

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, jeśli wynika to z dokumentacji, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Utrzymania terenu budowy we właściwym stanie oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny.

- Wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zgodność z odpowiednimi normami.

- Wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót.

- Odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń.

- Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.

- Likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego.

- Przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu umowy w dniu odbioru końcowego.

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany się do:

    - Uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień właściwych organów, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

    - Udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu.

    - Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, jakim będzie wymagała realizacji przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne.

    - Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  § 6 niniejszej umowy.

  - W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji technicznej Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5 dni zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o który mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres opóźnienia.

§ 6.

1. Strony ustalają, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną  ofertą Wykonawcy, należne za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę ………………. złotych brutto, stanowiące maksymalną wartość zobowiązania.

( Słownie:…………………….), w tym  netto …………………zł. (………………..), podatek VAT  ………………… zł. (…………………………………….).

- 2. Strony nie przewidują zapłaty za częściowe wykonanie robót .

3. Rozliczenia za wykonanie robót, realizowanych zgodnie z zamówieniem , nastąpi na podstawie faktury potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, poprzedzonej protokołem odbioru końcowego  robót, z wykorzystaniem terminu odroczonej płatności do 30 dni.

4. Wykonawca nie jest upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia objętego ofertą wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.

5. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy: ………………………………….

§ 7

- Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego

- Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w ciągu 4 dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

§ 8

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

      - Okres gwarancji na wykonane roboty, o których mowa w § 1, wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie wystąpienia zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w razie odstąpienia  od realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej  w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy,

1 a.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zawartych w pkt 1  należnego wynagrodzenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał  być zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

            - Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z faktury.

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych usterek i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy termin ostateczny odbioru robót po upływie terminu na protokolarne usunięcia stwierdzonych wad.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy    postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna.

§ 12.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

c) Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w pkt. 1 lit. b i c, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

c)  Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, winien On niezwłocznie zgłosić do odbioru roboty wykonane i zabezpieczające. Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy najpóźniej w terminie 10 dni.

§13.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

§ 14.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach

po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron.

§ 17.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: