Załącznik nr 2

UMOWA NR …../2022

Zawarta w dniu ……………………..2022 r. pomiędzy Gminą Człopa, ul Strzelecka 2, 78-630 Człopa, którą reprezentuje:

p. Jerzy Bekker - Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

przy kontrasygnacie

p. Zofia Wach – Skarbnik  Miasta i Gminy Człopa

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

zwaną dalej w treści umowy WYKONAWCĄ.

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł.

§ 1

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ORAZ PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: demontaż, wywóz i utylizację starych urządzeń (zabawek) zamontowanych  w miejscowościach Jaglice, Wołowe Lasy.

Wykaz urządzeń:

a)	Jaglice:

Karuzela krzyżakowa: szerokości 1,6 m i wysokości 0,7 m wykonana jako konstrukcja ramion                               i słupa z rury metalowej Ø133 mm, łożyskowana, foteliki z laminatu poliestrowego obudowane oparciem metalowym.

Huśtawka podwójna o wysokości min 2,4 m, długości 4 m,  wykonana jako konstrukcja podpór                i belki z rury Ø 133 mm, łożyskowana tocznie z zastosowaniem atestowanych łańcuchów i siedzisk z laminatu poliestrowego.

Huśtawka sprężynowa: o długości 1 m i wysokości min. 0,8 m wykonana ze stali, posadowiona na sprężynie z pręta Ø 20mm, zakotwiona w gruncie, siedziska z laminatu poliestrowego.

Zestaw rekreacyjny jednowieżowy o długości i szerokości –min. 2,0 m, wysokości 3,5 m,                      o wysokości podłogi wieży od ziemi – 1,5 m wykonany jako konstrukcja nośna z rur metalowych o średnicy 133 mm.  Podłoga wieży wykonana ze sklejki drewnianej ≠ 20 mm. ,  pokrycie dachowe wieży wykonane z laminatu poliestrowego, wypełnienie z rur metalowych o odpowiednim rozstawie. Zestaw jednostronnie wyposażony w zjeżdżalnię z laminatu poliestrowego długości min.3,00 m.  Wyposażony w wejście na wieżę  w formie schodków o konstrukcji metalowej.

Tablica z regulaminem placu zabaw - konstrukcja metalowa ( tablica na rurach ) o wymiarach tablicy  60cm / 40 cm, wysokości podpór  2,0 m.

b)	Wołowe Lasy

Karuzela krzyżakowa: szerokość 1,6 m, wysokość 0,7 m wykonana jako konstrukcja ramion i słupa z rury metalowej Ø133 mm, łożyskowana, foteliki z laminatu poliestrowego obudowane oparciem metalowym.

Huśtawka sprężynowa - 1 sztuka: o długości 1 m i wysokości min. 0,8 m wykonana ze stali, posadowiona na sprężynie z pręta Ø 20mm, zakotwiona w gruncie na bloku fundamentowym, siedziska z laminatu poliestrowego.

Huśtawka podwójna o wysokości min 2,4 m, długości 4 m,  wykonana jako konstrukcja podpór i  belki z rury Ø 133 mm, łożyskowana tocznie z zastosowaniem atestowanych łańcuchów i siedzisk z laminatu poliestrowego (UWAGA! należy zdemontować z huśtawki i przekazać Zamawiającemu 1 komplet nowszych  łańcuchów).

Tablica z regulaminem placu zabaw:  konstrukcja metalowa ( tablica na rurach ) o wymiarach tablicy  60cm / 40 cm, wysokości podpór  2,0 m.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy

- przeprowadzenie wizji lokalnej,

- demontaż urządzeń (zabawek)  wraz z fundamentem betonowym.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin wykonania zamówienia do dnia 10.08.2022 r.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  i  obowiązującymi  w tym względzie normami                     i przepisami,

  - zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy,

  - ponoszenia odpowiedzialności za szkody  powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

  - odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór z Urzędu w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia

  - przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu umowy w dniu odbioru końcowego.

  - uporządkowania terenu po zakończonych robotach.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapłaty Wykonawcy  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 4 niniejszej umowy,

- odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową.

§ 4

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie umowne za wykonany przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 na kwotę brutto …………………………… zł (słownie: trzy tysiące sto złotych) w tym podatek VAT ………%  ………………………………

- Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze końcowym.

§ 5

ODBIORY ROBÓT

- Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wad stwierdza się protokólarnie.

§ 6

ZMIANY UMOWY

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia zawartego w § 4 ust. 1. umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Ustala się kary umowne na zasadach wzajemności w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1. za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn zależnych od drugiej Strony.

- Kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1  ust. 1 wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1  umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 8

KLAUZULA RODO

Każda ze Stron umowy w toku przetwarzania Danych Osobowych przestrzegać będzie właściwych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz u chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Strony potwierdzają, że ich dane zostały zebrane i są przetwarzane legalnie wyłącznie na potrzeby zawartej umowy, z zachowaniem wymogów właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. Każda ze stron niniejszej umowy może te dane w każdym czasie modyfikować, nawet po zakończeniu obowiązywania umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

- Wszelkie spory, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty za wyjątkiem zmian przewidzianych przez  Zamawiającego i na określonych przez niego warunkach.

- Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie  bez pisemnej zgody jej Stron.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA